INFORME TÉCNICO-COMERCIAL Y PLAN DE VIABILIDAD ESTRATÉGICA

Plataforma Integral de Cotización, Inteligencia Comercial y Sincronización Automatizada con Salesforce e Intranet de Facturación

| Destinatarios: | Dirección General, Gerencia de Administración y Finanzas, Jefatura de División DGL |
| --- | --- |
| Líder / Autor: | Diego Román A. / Equipo de Desarrollo e Innovación Comercial DGL |
| Fecha & Versión: | Octubre de 2026 — Versión 1.0 (Viabilidad Operativa y Roadmap V2) |
| Estado del Sistema: | V1 Operativa en Producción (Cloudflare Workers + Supabase + Salesforce IDIEM) |

# 1. Resumen Ejecutivo

El presente informe expone la viabilidad técnica, operativa y financiera de la Plataforma Integral de Cotización y Gestión de Ventas DGL, concebida para modernizar y blindar el ciclo comercial de la División de Geotecnia Laboratorio del IDIEM.

Históricamente, la operación comercial ha enfrentado tres fricciones que generan costos ocultos, retrasos e inconsistencias:

- Dispersión y demora en la emisión de ofertas: Confección manual de cotizaciones en planillas desconectadas, con riesgo de tarifas obsoletas y errores de cálculo.

- Carga duplicada y fricción en Salesforce: Los ejecutivos debían redigitar manualmente la Oportunidad, la Cotización oficial (Quote), los servicios del Pricebook, subir el PDF y tipear una a una las cuotas de facturación.

- Desfase estructural entre Salesforce y la Intranet de Facturación (Descuadre del EERR): La Intranet factura en base a la ejecución real de ensayos y emite el Estado de Resultados (EERR) contable. Sin embargo, las cuotas en Salesforce son manuales y estáticas. Al no existir integración, Salesforce queda desfasado y el EERR contable no coincide con lo reportado comercialmente.

La plataforma desarrollada ya resuelve de raíz los dos primeros problemas en su Versión 1 (V1), reduciendo los tiempos de emisión en un 80% y sincronizando con Salesforce en 1 solo clic. Este documento propone su oficialización y presenta la Versión 2 (V2), diseñada para conectar la Intranet de Facturación y lograr la cuadratura automática del Estado de Resultados en tiempo real.

# 2. Diagnóstico de la Problemática Actual: La Brecha del EERR

Actualmente la división opera con dos islas de información desvinculadas:

- Salesforce IDIEM (Visión Comercial / Forecast): Almacena las Oportunidades "Cerradas ganadas" y sus cuotas de facturación teóricas (Cuotas de Facturación).

- Intranet de Facturación IDIEM (Visión Contable / Facturación Real): Emite los documentos tributarios (facturas) a medida que los ensayos concluyen o se aprueban estados de pago. Esta base alimenta el EERR mensual.

¿Por qué no cuadran actualmente? Cuando un cliente posterga la entrega de muestras, suspende una faena o solicita facturar montos parciales distintos a los previstos, la Intranet emite la factura con los datos reales de ese mes. No obstante, nadie entra a Salesforce a reprogramar las cuotas comprometidas hace 3 o 6 meses. La consecuencia es que a fin de mes el Estado de Resultados real y el pipeline comercial de Salesforce muestran desviaciones sistemáticas.

Hallazgo Crítico en la Auditoría de Salesforce: Al auditar el modelo de datos de Salesforce en este proyecto se detectó que el objeto de cuotas ya cuenta con campos para conciliación contable (N° de Factura, Fecha Real de Facturación, Monto Real Facturado y Diferencia de Monto). Estos campos están vacíos hoy en día únicamente porque falta un puente automatizado entre la Intranet y Salesforce.

# 3. Capacidades y Ventajas Actuales de la Plataforma (V1 Operativa)

La plataforma ya se encuentra completamente funcional, probada con la API de producción de Salesforce IDIEM y desplegada en la nube de alta velocidad de Cloudflare Workers:

- Tarifario Maestro Oficial Blindado: Gestión centralizada de precios en UF para los centros de costo 2340 (UEB), 1817 (UGB), 2339 (UER), 2341 (UGE) y 3340 (USM), con control de acceso por roles (superadmin, admin, comercial).

- Inteligencia Artificial Técnica Integrada: Asistente Gemini con arquitectura RAG conectado a la biblioteca de normas técnicas (NCh, ASTM, ISRM) para analizar solicitudes complejas y sugerir ensayos pertinentes.

- Generación Documental Homologada: Exportación instantánea en PDF oficial bajo la norma de calidad DGL-FA-193 V3 con membrete corporativo, firmas digitales e indicadores UF/CLP, además de planillas Excel editables.

- Sincronización Total con Salesforce en 1 Clic: Búsqueda de Cuentas por RUT chileno, generación de Oportunidad, Cotización oficial (Quote), asociación de Pricebook Standard IDIEM, adjunto automático del PDF y asignación del correlativo PR.DGL.CCCC.2026.XXXX.

- Módulo de Cierre Comercial y Cuotas Flexibles: Permite ajustar el monto final de cierre (negociación comercial con descuento o alza) y proyectar de 1 a 120 cuotas mensuales con balanceo automático al 100%, o registrar motivos estandarizados de pérdida.

# 4. Potencialidad y Roadmap de Evolución

- Corto Plazo (0 - 3 meses): Oficialización en DGL, reemplazo total de archivos Excel manuales, unificación del correlativo comercial y capacitación del equipo comercial.

- Mediano Plazo (3 - 6 meses) — Fase V2: Conexión con la Intranet de Facturación mediante API/Webhook para cuadratura automática del Estado de Resultados (EERR) y alertas de cuotas vencidas sin facturar.

- Largo Plazo (6 - 12 meses): Escalamiento a otras divisiones de IDIEM (Materiales, Metalurgia, Calidad), analítica predictiva de demanda y balanceo de carga en laboratorio.

# 5. Propuesta V2: Solución al Descuadre entre Intranet, Salesforce y EERR

La versión 2 propone un flujo automatizado de circuito cerrado donde la Intranet de Facturación y Salesforce conversan mediante la plataforma:

| Hito del Proceso | Proceso Actual (Manual) | Propuesta V2 (Automatizada) |
| --- | --- | --- |
| 1. Cotización | Planillas locales desvinculadas, riesgo de tarifas desactualizadas. | Centralizada en plataforma DGL con tarifas oficiales y asistencia IA. |
| 2. Registro Salesforce | Manual campo por campo (15 a 25 min por propuesta). | 1 Clic: Oportunidad + Quote + Cuotas + PDF adjunto sincronizados. |
| 3. Facturación Real | Intranet emite factura, pero el dato no sale de la intranet. | Intranet emite factura y envía Webhook con el código de cotización. |
| 4. Actualización SF | Omitida o digitada con meses de retraso por saturación operativa. | Automática: Completa N° Factura, Fecha real y Monto real en Salesforce. |
| 5. Impacto en EERR | Descuadre continuo entre el forecast de SF y la contabilidad real. | Cuadratura 100% en tiempo real. Forecast comercial ajustado a la realidad contable. |

# 6. Requisitos Técnicos, Administrativos, Equipos y Personas

Gracias al diseño moderno "Cloud-Native" de la plataforma, los costos de infraestructura y requerimientos de soporte son extraordinariamente bajos:

- Infraestructura & Servidores: Cero servidores físicos requeridos. La plataforma corre sobre Cloudflare Workers (costo mensual de $0 a nivel de uso actual) y Supabase PostgreSQL ($0 a $25/mes según crecimiento).

- Equipo Humano Necesario: Administrador de producto (Diego Román, dedicación dentro de funciones comerciales habituales) y apoyo puntual de 1 ingeniero de sistemas de TI IDIEM (15 a 20 horas de desarrollo) para habilitar el Webhook de la Intranet.

- Capacitación y Adopción: Una sesión de capacitación de 45 minutos para el equipo comercial de DGL. La interfaz fue diseñada de forma intuitiva, minimizando la curva de aprendizaje.

# 7. Análisis de Retorno de Inversión (ROI) y Beneficios Cuantitativos

| Métrica Operativa | Antes (Proceso Manual) | Con Plataforma DGL |
| --- | --- | --- |
| Tiempo por cotización emitida | 35 a 50 minutos | 5 a 8 minutos (Ahorro > 80%) |
| Tiempo de ingreso a Salesforce | 15 a 25 minutos | 10 segundos (1 clic automático) |
| Errores de precios o cálculo | Frecuentes en Excel local | 0% (Tarifario centralizado) |
| Cuadratura EERR vs. Salesforce | Descuadrada sistemáticamente | Cuadrada en tiempo real |
| Ahorro mensual horas-hombre | 0 hrs | > 45 horas comerciales/mes |

# 8. Conclusiones y Recomendaciones para la Dirección

- Proyecto Maduro y Operativo: La plataforma V1 no es un prototipo conceptual; es un sistema en producción con pruebas exitosas en la API de producción de Salesforce IDIEM, demostrando total estabilidad y cumplimiento de estándares corporativos.

- Solución Definitiva a la Brecha del EERR: La arquitectura V2 elimina el histórico problema de conciliación entre la facturación real y las proyecciones de Salesforce, entregando por primera vez a Dirección un Estado de Resultados confiable y consistente.

- Pasos a Seguir Recomendados: 1) Formalizar la plataforma como canal exclusivo de cotización en DGL. 2) Autorizar la mesa técnica con el equipo de TI IDIEM para coordinar el Webhook de la Intranet de Facturación.

| _____________________________________ Diego Román A. Asesor Comercial & Líder de Proyecto División Geotecnia Laboratorio (DGL) IDIEM — Universidad de Chile | _____________________________________ Dirección General / Jefatura DGL Aprobación & Patrocinio Institucional IDIEM — Universidad de Chile |
| --- | --- |